丰城同创实业有限公司重整投资协议书

（样本）

甲方：丰城同创实业有限公司破产管理人（以下简称“甲方”）

乙方：                          公司（以下简称“乙方”）

鉴于：

1.丰城同创实业有限公司（以下简称“同创公司”）于2019年8月1日经丰城市人民法院（以下简称“丰城法院”）裁定重整。

2.甲方经丰城法院指定为同创公司管理人，依法履行管理人的法定职责。

3.甲方经报丰城市人民法院同意，于   年   月   日公开发布《丰城同创实业有限公司重整投资人招募公告》（以下简称“招募公告”），并将《丰城同创实业有限公司重整投资人评选方案》（以下简称“评选方案”）及《丰城同创实业有限公司重整投资协议书》样本作为“招募公告”的附件同时发布。

4.乙方按照“招募公告”的要求提交了《重整投资方案》，经评审委员会评选，乙方排序第一，并作为意向重整投资人和甲方进行洽谈。

甲乙双方经平等友好协商，达成本协议，以资共同信守。

- 乙方支付重整投资对价       亿元，对应的权益为同创公司在招募公告中载明的资产，不包含对外应收账款。

重整投资对价用途：清偿有财产担保债权、工程款优先债权、税款优先债权、劳动债权、破产费用、共益债务、普通债权、预计债权、继续履行债务人和业主签订的返利合同等。

- 因同创公司资不抵债，拟将同创公司的出资人权益调整为零，并以零元对价让渡股权。

法院裁定批准重整计划后3个月内，甲方协调将同创公司的股权让渡到乙方名下。

三、乙方在签订本协议后四日内向甲方指定账户缴纳8000万履约保证金，同时缴纳     亿元的偿债资金共计    亿元。甲方账户信息如下：

账号：1508 2201 3900 2782 280

账户名：丰城同创实业有限公司破产管理人

开户行：中国工商银行股份有限公司丰城新城支行

四、偿债资金支付期限和方式

（一）税款债权、共益债务、破产费用、劳动债权

乙方同意自法院裁定批准重整计划后由甲方直接从已支付的偿债资金中列支。

（二）有财产担保债权

如金融债权、让与担保债权优先部分100%清偿，但分六年七期支付，并按LPR标准补偿相应利息，则由乙方按法院裁定批准的重整计划执行。该优先债权优先部分对应的70%的金额，由甲方从偿债资金中扣除第一期应付偿债资金后返还给乙方。

如金融债权、让与担保债权人选择按不低于70%的比例一次性受偿（具体比例以法院裁定批准的重整计划为准），乙方同意自法院裁定批准重整计划后由甲方从偿债资金中列支。

（三）工程款优先债权

如工程款债权优先部分100%清偿，但分三年四期支付，并按LPR标准补偿相应利息，则由乙方按法院裁定批准的重整计划执行。该工程款债权优先部分对应的70%的金额，由甲方从偿债资金中扣除第一期应付偿债资金后返还给乙方。

如工程款债权人选择按不低于70%的比例一次性受偿（具体比例以法院裁定批准的重整计划为准），乙方同意自法院裁定批准重整计划后由甲方从偿债资金中列支。

（四）普通债权

乙方同意按法院裁定批准的重整计划中普通债权受偿比例对应金额，在重整计划批准后   个月内支付   %，   个月内支付  %，  个月内付清。（以法院裁定批准的重整计划确定投资人支付数额为准）

（五）预计债权

预计债权由乙方在法院裁定批准重整计划后  个月内支付，若税款债权、共益债务、破产费用、劳动债权、有财产担保债权（一次性按比例受偿）、工程款优先债权（一次性按比例受偿）、普通债权等按重整计划执行完毕，预计债权可由甲方从乙方交纳的8000万元履约保证金中列支。

- 继续履行同创公司和业主签订的返利合同所需费用由甲方从偿债资金中列支。

（七）以上（一）至（六）项所需偿债资金包含在甲方设定重整投资底价    亿元以内，乙方重整投资报价中的溢价   亿元，乙方同意在法院裁定批准重整计划后6个月内支付。

五、甲方请求政府已落实政策

经2021年1月14日丰城市人民政府组织召开同创破产项目联系会议、2021年1月23日丰城市第八届市人民政府第75次常务会议、2021年2月2日丰城市规划委员会会议研究决定，同创项目调整如下：

1.证载土地使用权面积与实际用地面积相差约8.5亩（具体面积以市自然资源局核定为准），该土地明确以110万元/亩补办相关手续。

原规划二期土地不再供地；原附着在二期土地的义务不再履行。

2.C区土地约51.00亩（地上存在未报建在建工程）及B5地块约11.94亩以不低于218万元/亩（具体以重整投资人实际取得对价核算的土地单价为准）列为重整投资人实际取得土地成本，并将该成本作为该土地价款的计税依据；

3.在符合相关规范要求，且经专家论证通过的前提下，可将B区4-5层商业和B5地块原方案酒店调整为服务型公寓；

4.根据现行幼儿园设计规范和建设现状，C区幼儿园规模按3个班规划建设；

社区用房共368.62㎡按原审定方案执行；

在调整规划建设了服务型公寓情况下，需配建不少于150㎡的社区居家养老设施；

5.重整投资人关于重整项目优惠政策不再执行2011年丰城市人民政府和同创控股（香港）集团股份有限公司签订的《投资协议书》，具体的重整项目优惠政策以拟签订的《重整投资协议》规定的内容为准。

重整项目仍然享受丰城市商贸物流园的优惠政策，但国家政策有变化的按新规定执行；

6.除上列已明确调整的规划条件外，不再作其他规划外调整。

六、甲方权利义务

1.法院裁定批准重整计划后10个工作日内，甲方将同创公司财产和营业事务全部移交给乙方，移交后产生的经营损益及法律责任由乙方享有和承担。对于资产受限的情形，甲方积极协调排除。

（1）移交财产以清单为准；

（2）对于法院或行政部门查封、冻结财产，甲方积极配合丰城法院协调解除；

（3）对于抵押或质押财产，如抵押权人或质押权人优先债权选择100%但延后支付，则乙方提供其他容易变现的相应价值财产作为抵押财产替换，甲方积极协调法院解除抵押或质押手续；如抵押权人或质押权人优先债权选择按相应比例一次性清偿，甲方积极协调抵押权人或质押权人申请办理撤销手续。

2.重整期间的土地使用税，甲方已做预留，具体经税务审计核算后，由税务局进行申报，甲方审查认定并报丰城法院裁定，由甲方从乙方支付的偿债资金中列支。

七、乙方权利义务

1.乙方同意接受甲方对同创公司债务化解方案的调整。

2.乙方需继续履行债务人和业主签订的返利合同，并在法院裁定批准重整计划后  月内支付2019年6月25日之前以及丰城法院裁定批准重整计划之日后的应付业主返利款项目。

3.乙方需完成幼儿园（3个班）建设、提供社区用房共368.62㎡、按要求增设不少于150㎡的社区居家养老设施；

幼儿园、社区用房、社区居家养老设施验收合格后无偿移交给政府；

4.乙方关于A/B/C区新开发的商业需按照商贸物流园政策自持40%；

5.乙方在完善报批报建相关手续前应对C区在建工程进行质量检测；

6.同创公司证载土地使用权面积与实际用地面积相差约8.5亩(具体面积以市自然资源局核定为准），乙方需按110万元/亩补缴土地出让金完善土地出让手续；

7.对于同创公司“大商汇项目”业主未办不动产权证的，在具备办证条件下，乙方积极为业主办理不动产权证。为保证办证，乙方自丰城法院裁定批准重整计划后3个月内支付办证保证金        亿元；

8.对于“同创大商汇”项目，制定详细可行的物业管理方案；

9.对拟开发土地制定可行性经营方案，包括但不限于开发方案、设计方案、项目销售方案；

10.全面排查、处置安全隐患，改善绿化景观的基础设施；

11.乙方应制定商业良性运营的重整经营方案：

（1）乙方重整项目商业运营范围为：建材、家具、货运信息、电商、日杂及百货批发等；

（2）丰城法院裁定批准重整计划后两个月内组织专业团队进入项目现场实施重整建设；

（3）对于正负零以上的在建工程，在丰城法院裁定批准重整计划后十五个月内完成施工并达到竣工验收备案条件；

（4）对于正负零以下工程，在丰城法院裁定批准重整计划后二十四个月内完成施工并达到竣工验收备案条件；

（5）对于竣工验收后的商业，在竣工验收后六个月内开业运营的商业面积应达到竣工验收商业部分的20%，在竣工验收后十二个月内开业运营的商业面积应达到竣工验收商业部分的50%，在竣工验收后二十四个月内开业运营的商业面积应达到竣工验收商业部分的80%。

八、关于重整计划执行

1.基于乙方投资方案的承诺，乙方接受甲方对重整计划草案的调整，并按丰城法院裁定批准的重整计划执行。

2、重整计划的执行主体为同创公司，乙方对重整计划的执行（包括但不限于清偿债权）承担连带保证责任。

3、重整计划执行完毕前，乙方或乙方的关联公司或个人对获取的同创的商业秘密承担保密义务。

九、违约责任

1.乙方如未按期支付重整报价中溢价部分  亿元，每日按应付款万分之五计收逾期付款滞纳金，且需承担未付款项30%的金额作为违约金。

2.对于“同创大商汇”项目业主未办不动产权证的，在具备办证条件下，乙方逾期为业主办理不动产权证的，按未办理产权证数占总产权证数的比例，在    元相关保证金中扣除相应违约金。

3.若乙方未在本协议第七条第十一款（3）（4）（5）项的规定时间内完成相应的工作任务，每个未完成工作任务视为一个违约行为，每个违约行为应支付违约金200万元。

4.若因乙方原因致本协议无法履行，8000万元重整投资保证金不予退还。

十、其他

1.为共同处理除营业事务之外的事情，甲乙两方成立联合办公机构，明确各自主要人员及牵头负责人；

2.若重整计划草案无法获得法院裁定批准，本协议终止，甲方即时无息返还乙方所支付的全部款项，且无需对乙方的任何投入进行补偿。

3.本协议未尽事宜，双方应及时协商并对本协议进行必要的修改和补充，对本协议的修改和补充应以书面形式作出。

4.本协议中债权金额以丰城法院裁定确认的金额为准。

5.本协议附件作为本协议的组成部分，未约定的事项，以附件为准，与本协议冲突的，以本协议为准。

6.本协议经双方签字盖章且乙方交纳    亿元后生效。本协议一式伍份，甲乙双方各贰份，报法院壹份，具有同等的法律效力。

甲方：丰城同创实业有限公司破产管理人

负责人或授权代表：

乙方：        公司

法定代表人或授权代表：

签约日期：2021年   月   日

特别声明：本《丰城同创实业有限公司重整投资协议书》样本作为管理人和意向重整投资人签订正式的《丰城同创实业有限公司重整投资协议书》的基础，具体内容以正式签订的《丰城同创实业有限公司重整投资协议书》为准。