三里港高标准厂房项目一期施工总承包投标邀请书

（招标代理机构编号：02-11-04B-2022-D-E20702）

（被邀请单位名称）：

- 招标条件

本招标项目招标人为三里港(南京)电子有限公司，建设资金来自自有资金（资金来源），出资比例为100%。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加三里港高标准厂房项目一期施工总承包（项目名称）的投标。

- 项目概况与招标范围

2.1项目概况：三里港（南京）电子有限公司拟开发建设高标准厂房项目位于江宁开发区水阁路以西、长平街以北（水阁路30号），土地面积53076.7平方米（约79.6亩）。拟新建高标准厂房及相关附属设施，总投资约7亿元，总建筑面积约193919.61平方米，其中地上建筑面积：159189.42平方米，地下面积：34730.23平方米，共有建筑单体22栋楼。整个项目分二期建设，本次建设为一期项目，包含12#-22#楼，总建筑面积约76002.51平方米，其中地上建筑面积约64339.54平方米，地下室面积约11662.97平方米（上述面积以有关部门最终批复为准）。

2.2建设地点：江宁开发区水阁路以西、长平街以北（水阁路30号）

2.3工程规模（合同估算价）：18200万元

2.4工期：400日历天，计划开工日期：2022年10月01日（具体以开工报告为准），计划竣工日期：2023年11月05日（具体以竣工验收合格为准）。

除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期：2022年12月31日，出正负零；2023年05月31日高层封顶。

2.5招标范围：三里港高标准厂房项目一期施工总承包，具体详见工程量清单及图纸。

2.6结构类型：框架结构。

2.7质量要求：合格。

- 投标人资格要求

3.1投标人具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包一级（含）以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.2投标人拟派项目负责人须具备建筑工程专业一级注册建造师资格，并具有安全生产考核合格证（B类）（有效期内），且无在建工程（提供承诺书，格式详见第八章“项目经理承诺书”）；须提供本单位为项目经理缴纳的2022年03月至2022年08月的社会保险证明凭证。

3.3至投标截止时间，投标人若被人民法院列为失信被执行人，其投标将被否决（提供承诺书及查询截图，格式详见第八章“投标人未被列为失信被执行人的声明”）；

3.4投标文件递交截止时间当日，建筑业企业资质动态监管结果处于合格状态的（以开标当日“江苏省建筑市场监督与诚信一体化平台”查询信息为准）。

3.5投标人2019年1月1日至投标截止之日（以竣工验收证明时间为准），承担过单项合同金额≥10000万元或建筑面积≥50000平方米的工业建筑工程。（提供中标通知书（或直接发包证明）、合同、竣工验收证明，提供的材料须能清晰地表明投标人名称、工程规模、合同价款、工程内容、时间等需要明示的内容，否则不予认可。）

3.6本次招标不接受联合体投标。

- 招标文件的获取

（一）发售时间：2022年09月05日至09月09日止，上午09时00分至下午17时00分（北京时间）。

（二）发售地点：诚E招电子采购交易平台。

（三）发售方式：网上获取。

(1)注册并登录诚E招电子采购交易平台（注册并登录网址：https://www.chengezhao.com/）进行项目报名（缴费），已注册的供应商可直接参加。

a)“注册”方式详见【诚E招电子采购交易平台-帮助中心-操作指南-注册指引】，注册成功后请登录，登陆后可在【常用文件】处下载《投标人&供应商操作手册》；（所有的附件可在网页首页查看）

b)“项目报名（缴费）”方式详见《投标人&供应商操作手册》-“3.1.1投标人报名”）

(2)招标文件费用：（“购买文件、支付及下载文件”方式详见《投标人&供应商操作手册》 -“3.2购买文件”。）可选择下列任一种方式支付招标文件费用：

a)网上支付：选择“网上支付”方式后，点击“提交”，使用微信或支付宝支付文件费用；

b)电汇：以转账方式支付文件费用，并在支付阶段，将“转账凭证”上传至“附件”处（转账凭证应备注说明“项目简称”）；

c)钱包支付：注册账号时若已创建钱包子账号，则可选择“钱包支付”方式，用来支付文件费用。

(3)在诚E招电子采购交易平台完成文件报名（缴费）程序。

（四）招标文件售价：500元/份，售后不退。

注：未在“诚E招电子采购交易平台”登记购买本招标文件的投标人，其投标将被拒绝。

- 投标文件的递交

5.1投标文件递交的开始时间（投标截止时间，下同）为2022年09月20日08时30分（北京时间）， 地点为南京市江宁经济技术开发区水阁路30号行政楼308会议室。

5.2投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年09月20日09时30分（北京时间）， 地点为南京市江宁经济技术开发区水阁路30号行政楼308会议室。

5.3逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

- 开标时间及地点

本项目开标的时间和地点同投标文件递交截止时间和投标文件递交地点，届时请所有投标人法定代表人或其授权代表携带开标授权委托书及有效身份证明准时参加开标会议。

- 确认

你单位收到本投标邀请书后，请于2022年09月09日17时00分前将盖章后的确认通知发送至邮箱 gcmcjkjt@163.com予以确认。在本邀请书规定的时间内未发送盖章后的确认回执的视为放弃参与本项目，不得再参加本项目的投标。

- 联系方式

招标人：三里港(南京)电子有限公司

地    址：南京市江宁经济技术开发区水阁路

联 系 人：黄为群

电    话：18061626969

电子邮件：/

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

地    址：江苏省南京市秦淮区堂子街41号通宇大厦901室

项目招标师：袁俊超、张露露

联 系 人：韩超男、于艳丽、黄小斌

电    话：18351867732、18018077980、13022565577

电子邮件：gcmcjk@163.com

招标人：三里港(南京)电子有限公司

招标代理机构：公诚管理咨询有限公司

2022年09月05日