# 山东聊城景苑房地产开发有限公司

预 重 整 方 案

# 山东聊城景苑房地产开发有限公司

# 山东聊城景苑房地产开发有限公司临时管理人

# 二O 二三年十一月二十八日

目录

前  言	3

摘   要	5

正   文	12

第一部分 景苑公司在建景苑小区基本情况	12

第二部分 重整投资人情况	14

第三部分 重整思路	16

第四部分  景苑公司资产负债情况	17

第五部分 景苑公司偿债能力分析	19

第六部分 出资人权益调整方案	22

第七部分 债权分类和分组	23

第八部分 债权清偿方案	24

第九部分 重整投资及经营方案	28

第十部分 预重整方案表决	31

第十一部分 重整计划的执行和监督	32

第十二部分  特别事项的处理及说明	34

结 语	38

前  言

申请人邢风娥、许玉玲、邢凤阁、张恒伟以山东聊城景苑房地产开发有限公司（以下简称景苑公司）不能清偿到期债务，并且明显缺乏清偿能力为由，向聊城市东昌府区人民法院申请对景苑公司进行破产重整，并申请人民法院在破产重整申请审查阶段对景苑公司进行预重整。聊城市东昌府区人民法院于2023年7月28日决定对景苑公司进行预重整，并指定聊城恒大有限责任会计师事务所担任景苑公司临时管理人。

在预重整过程中，临时管理人勤勉尽责地履行了《聊城市中级人民法院破产案件预重整操作指引（试行）》及《破产法》等相关法律法规规定的职责，认真负责地开展了债权申报及审查，财产调查，与意向投资人进行多轮沟通，与相关债权人进行商谈等各项工作。为挽救景苑公司开发的"景苑小区"项目，确保债权人利益最大化， 临时管理人在没有任何业务经费的情况下，自行垫付资金，积极推进预重整工作，持续沟通相关债权人，争取债权人的理解、支持，相关债权人也做出了相当的让步，如拆迁户为了有利于预重整工作，主动对临安费等按普通债权申报，不再主张优先权利。建设工程款债权人不再要求根据法律文书确定的房产抵债清偿方式，同意接受管理人建议，采取货币清偿方式，偿还方式的变更为预重整工作的顺利推进打开了局面。在重整招募投资人公告无人报名的情况下，相关债权人积极寻找意向投资方并向临时管理人提供信息，并积极协助临时管理人与意向投资人的谈判，最终有力促进了重整协议的达成。临时管理人在确定了投资方案、资产状况、债务状况的基础上，经与各利益相关方进行充分沟通，最终制定了本预重整方案。

摘   要

一、重整投资人招募情况

2023年9月27日，管理人通过破产重整案件信息网公开招募投资人公告，截至公告确定的报名期满后，无人报名。经债权人推荐，债务人同意，在政府专班、东昌府区法院的监督支持下， 2023年11月17日，临时管理人与聊城市祥硕商贸有限公司签订《重整投资协议》，并随即收到保证金50万元并存入临时管理人账户,祥硕公司成为本案的意向投资人。

协议的主要内容为：重整方于区法院裁定批准重整计划(草案)后，即时投入现金50万元，并向景苑公司推荐施工方（具备相应资质）并垫付续建工程款。在约定投资额度700万元内,保证工程景苑小区后续建设资金需求、执行重整计划的全部费用。景苑公司管理委员会具体实施重整计划，并接受区法院、债权人会议及管理人的监督。

投资人的投入本金及收益按《破产法》的规定属于共益债务，清偿顺位列各类优先债权、职工债权、税收债权、普通债权之前。以景苑小区重整后实现的销售收入（不含回迁）首先返还投资人投入本金，然后以重整后实现的销售收入（不含回迁）为基数，按6%的比例支付投资方投资收益。

协议签订时意向投资人交纳的保证金50万元在重整按计划续建工程完成后，保证金折抵工程款或无息返还投资人；投资人违约，保证金不予退还。

二、重整思路

投资人将在重整计划（草案）经区法院裁定批准后。在700万元限额内，根据工程续建需要及重整投资协议约定陆续投入资金，包括工程款投入，相关规费、配套费用等。投资人投入资金均用于续建景苑小区，资金性质（包括应获取的投资收益）为共益债务。重整后的景苑公司管理委员会执行具体重整计划，负责房产开发、房屋销售和经营管理，并承担因销售房屋所产生的各项销售费用等交易费用。

景苑公司目前已资不抵债，处于停业状态，如景苑公司破产清算，其现有资产将无法清偿各类债务，为充分保障债权人利益，出资人权益调整为零。

重整计划执行完毕后景苑公司原则上应作清算注销处理，如确需保留，由景苑公司管理委员会或管理人报经区法院同意后，另行确定景苑公司股东，并办理相关股权变更手续。

自重整计划执行完毕之日起，景苑公司不再承担清偿责任，债权人不得再向景苑公司主张债权清偿责任。

三、景苑公司资产负债情况

### （一）资产情况

1．根据山东正诚土地房地产资产评估测绘有限公司2023 年9月5日出具的“鲁正房估【2023】LC（整）字第 001 号”《房地产估价报告》，景苑公司现有在建工程及土地评估值为2342.59万元。

2．根据山东正诚土地房地产资产评估测绘有限公司2023 年11月20日出具的“鲁正房估【2023】LC（整咨）字第 002 号”《房地产价值分析咨询报告》，景苑公司现有在建工程完工后可售面积评估价值为3933.65万元，其中可售地上住宅评估价值3492.61万元，14个车库评估价值为166.54万元，地下室评估价值274.50万元。

### （二）负债情况

截至目前，共有37家债权人向临时管理人申报债权，申报总金额为9249.80万元。有3家债权暂未确认，经临时管理人审查，债务人核对，债权人会议核查，实际确认34家债权人债权总金额为5,690.56万元。

其中：1．优先类债权6家，债权总额为1928万元（不含回迁户实物清偿及预留400万元的建设工程款）。2．税收债权1家，债权总额为23.71万元；3．普通债权34家，债权总额为3,738.85万元。

（注:部分债权人同时既有优先债权又有普通债权）

四、景苑公司偿债能力分析

### （一）假定破产清算状态下清偿率预测

假定景苑公司进入破产清算程序，其资产评估值为2342.59万元，所得款项按照破产法规定的清偿顺序，在随时清偿破产费用及共益债务后，依次清偿优先债权，税收债权、普通债权，经测算优先债权仅能清偿87.74%，税收债权和普通债权清偿率均为零。

### (二)重整状态下偿债能力分析

参考重整价值评估结果，景苑公司预计重整收入4016.9万元，扣除预计重整成本1270万元后，用于清偿债务资金为2746.90万元，优先债权、税收债权能够全额得到清偿，普通债权清偿率经测算预计为10.57%。

以上是预测数据，并不能保证实际清偿率与预测数据一致。

自重整计划执行完毕之日起，景苑公司不再承担清偿责任，债权人不得再向景苑公司主张债权清偿责任。

五、出资人权益调整方案

景苑公司目前已资不抵债，处于停业状态，如景苑公司破产清算，其现有资产将无法清偿各类债务，为充分保障债权人利益，出资人权益调整为零。

六、债权分类和分组

预重整方案将债权分为三类：优先类债权，包括购房者债权（含回迁）和建设工程价款债权，税收类债权和普通类债权。景苑公司债权分为4组征求意见并进行表决：优先债权组，包括购房者债权组（含回迁）和建设工程价款债权、税收债权组、普通债权组、出资人组。

暂未确认的债权，暂不向其征求本预重整方案的表决意见。

七、债权清偿方案

鉴于景苑小区项目后续建设成本无法准确估算，未售住宅、地下室和车库市场变现价值存在不确定性，景苑公司将在支付破产费用、续建工程款等共益债务、向回迁户交付房屋后，按照如下顺序依次清偿债权：

1．购房者债权和建设工程价款债权；

2．税收债权；

3．普通债权。

同一顺位不足清偿的，原则上依据债权人会议核查的债权额按比例清偿，偿还时间为重整执行期内，具体偿还时间根据房屋销售情况确定。

## 八、重整经营方案

根据景苑公司的实际情况，成立景苑公司管理委员会，债权人会议表决通过本方案，则视为同意设立景苑公司管理委员会，并由其具体负责景苑公司重整期间经营，按照本方案列明的职责范围履行职责。管理委员会成员五人：政府专班一人、景苑公司管理人负责人一人、债权人会议主席一人、投资人一人、回迁户代表一人。在管理人监督下，景苑公司管理委员会项目管理部负责日常及施工的统筹经营管理。在重整计划（草案）被区法院批准后五个月内完成项目工程续建并通过综合验收，达到销售条件，二十四个月内完成销售。

九、预重整方案表决

根据本预重整方案第七部分的债权分组，各债权人的表决权份额依据临时管理人审核确认的债权数额行使表决权，方式是采取寄送书面材料或面谈方式征求表决意见，适用第一次债权人会议通过的《景苑公司债权人会议非现场表决办法》。参照《破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款的规定，同一表决组的债权人过半数同意预重整方案，并且其所代表的债权金额占该组债权总额三分之二以上的，即为该组通过预重整方案。各表决组均通过预重整方案时，预重整方案即为通过。

## 十、重整方案执行的效果

债权人的债权，按区法院裁定的重整计划确定的方案受偿后，未受偿的债权，自重整计划执行完毕之日起，景苑公司不再承担清偿责任，债权人不得再向景苑公司主张债权清偿责任。

## 十一、预重整程序与重整程序的衔接

预重整方案与重整程序中制作的重整计划草案内容一致的，有关出资人、债权人对预重整方案的同意视为对该重整计划（草案）表决同意，但下列情形除外：

（一）重整计划（草案）对预重整方案的内容进行了修改并对有关权利人有不利影响的，受到影响的权利人有权对重整计划（草案）重新表决；

（二）预重整方案表决前债务人隐瞒重要信息、披露虚假信息，或者预重整方案表决后出现重大变化，有可能影响权利人表决的，相应权利人有权对重整计划（草案）重新表决。

十二、重整计划风险

本方案预估各类债权清偿率仅是根据目前掌握情况的测算数据，并不能保证确定实现。

鉴于景苑公司的财务账册资料和其他相关文件资料保管不规范、不完整，可能存在临时管理人未能查明的其他风险。

以上情况，债权人表示同意接受。

预了解预重整方案的全部情况，应认真阅读重整方案全文。

正   文

第一部分 景苑公司在建景苑小区基本情况

项目名称：景苑小区

项目位置：聊城市兴华西路以南、聊城市法律援助中心南邻，原聊城市纤维检验所以东。

## 一、受让国有土地使用权情况

1.国有土地使用证编号：聊国用（2011）第 375 号；

2.土地使用权人：山东聊城景苑房地产开发有限公司；

3.土地坐落：聊城市兴华西路以南、市纤检所以东；

4.土地性质：城镇住宅用地；

5.土地面积：3041平方米

6.规划总建设面积：6220 平方米；

7.规划地上容积率：1.52

8.土地权利性质：出让

9.土地权利类型：国有建设用地使用权

10.土地使用期限：终止日期为 2081 年 11 月 29 日止，出让期限70年。

### 11.土地成交价格：706万元。

## 二、项目开发情况

1. 1号住宅楼（含物业房）《建设工程规划许可证》

（1）取得时间：2013年4月8日：

（2）证号：建字第371001201300036号：

（3）建设规模为：2665平方米。

其中，住宅建筑面积2055平方米，物业房90平方米，地下储藏室520平方米。

1. 2号住宅楼《建设工程规划许可证》

（1）取得时间：2013年4月8日

（2）证号：建字第371001201300037号

（3）建设规模为：2871平方米

其中，住宅建筑面积2468平方米，地下储藏室403平方米。

### 3. 地下车库《建设工程规划许可证》

（1）取得时间：2013年4月8日

（2）证号：建字第371001201300038号

（3）建设规模为：684平方米。全部为地下车库

综上，景苑小区项目规划总建筑面积为6220 平方米。

### 4．《建筑工程施工许可证》

（1）取得时间：2014年1月20日

（2）证号：（2014）020

（3）建设单位：山东聊城景苑房地产开发有限公司

（4）工程名称：景苑小区1号2号住宅楼及地下车库。

（5）建设规模为：6220平方米。

## 三、实际施工情况

房屋主体结构完成，室外配套未施工，尚未取得《商品房预售许可证》。

建筑结构、类型：混合结构，多层住宅（地上六层、地下一层）；

设施设备：水、电、暖、燃气等设施已经安装，暂未达到可使用状态，无电梯；

装饰装修：塑钢窗、内墙刷乳胶漆，入室防盗门，室内地面为水泥拉毛，厨卫四周水泥拉毛；

完工程度：项目于 2014 年开始建设，已封顶，目前停工闲置，整体完工程度约 85% 左右；

维护状况：估价对象维护状况一般，勘察拍照时地下车库有雨水积存；

楼栋单元数量：共两栋楼，每栋楼共 2 个单元，每单元为一梯 2 户，共 48 套住宅；

户型布局：两居室 36 套、三居室 12 套，整栋楼为坐北朝南。

第二部分 重整投资人情况

## 一、招募投资人情况

2023年9月27日，管理人通过破产重整案件信息网公开招募投资人公告，截至公告确定报名期满后，无人报名。

聊城市祥硕商贸有限公司（以下简称祥硕公司）经债权人推荐，聊城市东昌府区住建局同意，与临时管理人进行了多次沟通，并实地勘查项目现场，在充分掌握景苑公司资产状况及相关资产瑕疵等情况后，自愿按照破产法的相关规定参与本案预重整并投资，并愿意承担相关投资风险。

## 二、投资人基本情况及重整投资协议的签订情况

投资人基本信息为：聊城市祥硕商贸有限公司，统一社会信用 代码为： 91371502334496624L，注册资本为300万元。公司成立于 2015年3月30日，注册机关为聊城市东昌府区行政审批服务局。企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）。经营范围为：办公用品、文体用品、五金交电、劳保用品、机械配件、橡胶制品、机电设备、电线电缆、仪器仪表、针纺织品、服装鞋帽、皮具、家居用品、食品、日用百货、化妆品、玩具、健身器材、家用电器、通讯器材（地面卫星接收设施除外）、金银饰品、珠宝玉器、灯具、计算机及耗材、打印机、复印机、扫描仪、保健食品、工艺品、橡塑制品、木制品、家具、钢材、建材、装饰材料、防水材料、卫浴用品、厨房用品、保温材料销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

祥硕公司在尽调完毕后与管理人进行数轮沟通，根据景苑小区续建需要资金情况，承诺在700万元内提供资金，并已承诺严格执行重整投资协议。

经债务人同意，在政府专班、东昌府区法院的监督支持下， 2023年11月17日，临时管理人与祥硕公司签订《重整投资协议》，并随即收到保证金50万元并存入临时管理人账户,祥硕公司成为本案的意向投资人。

## 三、重整资金来源、用途以及偿还方式

重整投资人自行筹措资金，用于重整费用及景苑小区复工建设和验收工作。

具体安排如下：投资人于区法院裁定批准重整计划(草案)后，即时投入现金50万元，并向景苑公司推荐施工方（具备相应的资质）并垫付续建工程款。在约定投资额度700万元内,保证工程“景苑小区”后续建设资金需求、执行重整计划的全部费用。景苑公司管理委员会具体实施重整计划，并接受区法院、债权人会议及管理人的监督。

投资人的投入本金及收益按《破产法》的规定属于共益债务，清偿顺位列各类优先债权、职工债权、税收债权、普通债权之前。以景苑小区重整后实现的销售收入（不含回迁）首先返还经审计确认的投资人投入本金，然后以重整后实现的销售收入（不含回迁）为基数，按6%的比例支付投资方投资收益。

协议签订时意向投资人交纳的保证金50万元在按重整计划续建工程完成后，保证金折抵工程款或无息返还投资人；投资人违约，保证金不予退还。

第三部分 重整思路

投资人将在重整计划（草案）经区法院裁定批准后。在700万元限额内，根据工程续建需要及重整投资协议约定陆续投入资金，包括工程款投入，相关规费、配套费用等。投资人投入资金均用于续建景苑小区。投资人投入资金和投资收益资金性质（包括应获取的投资收益）为景苑公司共益债务，重整后的景苑公司管理委员会执行具体重整计划，负责房产开发、房屋销售和经营管理，并承担因销售房屋所产生的各项销售费用等交易费用。

景苑公司目前已资不抵债，处于停业状态，如景苑公司破产清算，其现有资产将无法清偿各类债务，为充分保障债权人利益，出资人权益调整为零。

重整计划执行完毕后景苑公司原则上应作清算注销处理，如确需保留，由景苑公司管理委员会或管理人报经区法院同意后，另行确定景苑公司股东，并办理相关股权变更手续。

自重整计划执行完毕之日起，景苑公司不再承担清偿责任，债权人不得再向景苑公司主张债权清偿责任。

第四部分  景苑公司资产负债情况

因景苑公司目前没有账目，根据管理人掌握情况，目前仅有在建住宅楼两栋。

一、资产情况

（一）根据山东正诚土地房地产资产评估测绘有限公司2023 年9月5日出具的“鲁正房估【2023】LC（整）字第 001 号”《房地产估价报告》，景苑公司现有在建工程及土地评估值为2342.59万元。

（二）根据山东正诚土地房地产资产评估测绘有限公司2023 年11月20日出具的“鲁正房估【2023】LC（整咨）字第 002 号”《房地产价值分析咨询报告》，景苑公司现有在建工程完工后可售面积评估价值为3933.65万元，其中可售地上住宅评估价值3492.61万元，14个车库评估价值为166.54万元，地下室评估价值274.50万元。

二、负债情况

### （一）已确认债权

区法院决定对景苑公司进行预重整后，临时管理人即在全国企业破产信息网发布债权申报公告，并向已知债权人分别发出债权申报通知，告知相关权利和义务。收到债权人的申报材料后，临时管理人对债权人申报的债权予以登记造册，经临时管理人依法审核，债务人核对，临时债权人会议核查后制作了债权表（详见附件）。

截至目前，共有37家债权人向临时管理人申报债权，申报总金额为9249.80万元。有3家债权暂未确认。经临时管理人审查，债务人核对，债权人会议核查，实际确认34家债权人债权总金额为5,690.56万元。

其中：1．优先类债权6家，债权总额为1928万元（不含回迁户实物清偿及预留400万元的建设工程款）。具体情况如下（不区分先后顺序）：

（1）邢风娥、许玉玲和邢凤阁为实物清偿回迁房；

（2）肖东雨购房款本金返还51万元；

（3）聊城市法律援助中心购房款本金返还972万元；

（4）梁士云购房款本金返还55万元；

（5）张恒伟建设工程款优先850万元。

2．税收债权1家，债权总额为23.71万元；

3．普通债权34家，债权总额为3,738.85万元。

经临时管理人审核，债务人核对，临时债权人会议核查对上述债权数额均予以确认。

### （二）暂缓确认债权

1．刘贵为（中闽公司）申报建设工程款已房抵账1100万元；

2．聊城市住房和城乡建设局人防易地建设费及罚款150万元；

3．聊城市自然资源和规划局逾期竣工违约金1981万元。

以上债权暂缓确认，待达到确认条件后，由管理人提交债权人会议核查。

### （三）经管理人调查未发现职工债权

第五部分 景苑公司偿债能力分析

## 一、假定破产清算状态下清偿率预测

假定景苑公司进入破产清算程序，其资产评估值为2342.59万元，所得款项按照破产法规定的清偿顺序，在随时清偿破产费用及共益债务后，依次清偿优先债权，税收债权、普通债权。

其中破产费用和共益债务具体项目金额匡算如下：

1．案件受理费：8万元；

2．评估费3万元；

3．管理人报酬160万元，按收费标准及评估价值2342.59万元预计。

4．税金130万元，按2342.59万元收入预估，税率按6%考虑。

其他的测绘费用，管理人执行职务费用不再考虑，以上破产费用和共益债务预计为300万元。

| 模拟破产清算清偿表 |  |
| --- | --- |
|  | 金额单位：万元 |
| 变现资产值 | 2,342.59 |
| 减：破产费用及共益债务 | 300.00 |
| 债权人可分配财产 | 2,042.59 |
| 需偿还的优先债权 （含因暂不确认预留工程款400万元） | 2,328.00 |
| 优先债权清偿率 | 2042.59/2328*100%=87.74% |
| 税收债权、普通债权可分配财产 | 0.00 |
| 税收债权、普通债权清偿率 | 0.00 |
| 备注：需偿付普通债权（不含暂不确认） | 3,738.85 |

特别说明：以上数据均为预测数据，具体以实际发生为准。

上述测算未考虑更多降低景苑公司清偿能力的因素，如果予以考虑，则清偿能力会更低：

1．破产清算状态下，景苑公司资产将以拍卖方式进行处理，其实际可变现资产额会因涉及大额行政处罚、滞纳金，罚款，原建设工程质量等问题，可能出现的多次流拍等因素而大大减少；

### 2．其他不可预测因素导致的清偿能力的降低。

## 二、重整状态下偿债能力分析

### （一）重整成本预测

| 重整成本预测表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额（万元） | 备注 |
| 1 | 续建工程款 | 130.00 | 包括未完工程、管网、绿化等 |
| 2 | 修缮补充 | 160.00 | 包括室内门窗更换，内墙涂料等 |
| 3 | 预备费用 | 100.00 |  |
| 4 | 续建费用 | 50.00 | 包括测绘、监理、评估、造价、办公等 |
| 5 | 税金 | 240.00 | 增值税等 |
| 6 | 人员工资 | 60.00 | 5人、含社保，24个月 |
| 7 | 管理人报酬 | 230.00 | 根据规定预估，以实际发生为准 |
| 8 | 投资人回报 | 240.00 | 销售额的6% |
| 9 | 销售费用 | 60.00 | 预估，以实际发生为准 |
| 合计 |  | 1,270.00 |  |

特别说明：以上数据均为预测数据，具体以实际发生为准。

### （二）重整收入预测

| 重整收入预测表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 建筑面积 (平方米) | 套数 | 销售均价(万元) | 销售预估(万元) |
| 1 | 住宅 | 4000 | 42 | 0.9万元/平方米 | 3,600.00 |
| 2 | 地下室 | 923 |  | 0.3万元/平方米 | 276.90 |
| 3 | 车库 |  | 14 | 10 | 140.00 |
| 4 | 合计 |  |  |  | 4,016.90 |

特别说明：销售价格以“景苑小区”重整价值评估价格为基础，可售面积暂按相关证书确定，与实际测量可能有误差，具体房屋面积以后期实测与规划认可为准，房屋、车库、地下室以实际销售成交价值为准，上述数值仅供参考。

### （三）各类债权清偿率预估

景苑公司重整收入4016.9万元，扣除重整成本1270万元后，用于清偿债务资金为2746.90万元。

首先偿还优先债权2328万元后（包括购房债权1078万元、建设工程款850万元、预留工程款400万元），剩余418.9万元用于偿还税收债权23.71万元后，可用于清偿普通债权资金数额为395.19万元。普通债权额3,738.85万元，普通债权清偿率为10.57%。

|  | 债权清偿金额表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 债权类型 | 债权金额（万元） | 清偿金额(万元) | 清偿比例 |
| 1 | 购房债权 | 1078 | 1078 | 100% |
| 2 | 工程款债权 | 850 | 850 | 100% |
| 3 | 预留债权 | 400 | 400 | 100% |
| 4 | 税收债权 | 23.71 | 23.71 | 100% |
| 5 | 普通债权 | 3,738.85 | 395.19 | 10.57% |

第六部分 出资人权益调整方案

景苑公司目前已资不抵债，处于停业状态，如景苑公司破产清算，其现有资产将无法清偿各类债务，为充分保障债权人利益，出资人权益调整为零。

重整计划执行完毕后景苑公司原则上应作清算注销处理，如确需保留，由景苑公司管理委员会或管理人报经区法院同意后，另行确定景苑公司股东，并办理相关股权变更手续。

第七部分 债权分类和分组

## 一、债权分类

截止目前，经临时管理人审核，债务人核对，临时债权人会议核查，景苑公司37家债权人共计债权总额5690.56万元。根据破产法规定，结合本案实际，预重整方案将债权分为三类：优先类债权，包括购房者债权（含回迁）和建设工程价款债权；税收类债权和普通类债权。

经管理人调查，未发现职工债权。

## 二、债权分组

参照《破产法》第八十二条规定和以上债权分类，结合债权人讨论和表决预重整方案的需要，将景苑公司债权分为以下4组征求意见并进行表决：

### （一）优先债权组，包括购房者债权组（含回迁）和建设工程价款债权

共计6家，包括2家回迁户且实物清偿5套房屋；3家购房款返还，债权金额1078万元； 1家建设工程款，债权金额为850万元。各债权人按已确认的债权额行使表决权。

### （二）税收债权组

共计1家，债权金额共计23.71万元，债权人按已确认的债权额行使表决权。

### （三）普通债权组

共计34家，债权总额为3,738.85万元，债权人按已确认的债权额行使表决权。

### （四）出资人组

共计1家，以出资额行使表决权。

暂未确认的债权，暂不向其征求本预重整方案的表决意见。

第八部分 债权清偿方案

一、 清偿顺序

鉴于景苑小区项目后续建设成本无法准确估算，未售住宅、地下室和车库市场变现价值存在不确定性，景苑公司将在支付破产费用、续建工程款等共益债务、向回迁户交付房屋后，按照如下顺序依次清偿债权：

（一）购房者债权和建设工程价款债权；

（二）税收债权；

（三）普通债权。

二、已确认债权清偿方案

## （一）清偿原则

1．合法性原则。严格依照有关法律、法规、司法解释及国家相关政策执行。

### 2．公平原则。同一顺序不足清偿的按比例清偿。

## （二）特别说明事项

根据目前景苑公司实际情况，结合法律规定，首先对回迁户进行实物清偿，然后依次清偿优先债权，税收债权、普通债权。经预估，重整后优先债权、税收债权均能得到全额清偿，普通债权仅能按比例清偿。景苑公司优先债权主要涉及购房债权和建筑工程优先权，购房债权和建筑工程款相互之间的优先顺位本预重整方案不作区分，主要基于以下考虑：

1．依目前掌握情况，购房债权和建筑工程款无论两者先后，均能得到全额清偿，区分先后无实际意义。

2．本预重整案即将超过审理时限，为了提高效率，减少不必要的争议，推进重整工作顺利进行，不作区分。

## 三、具体清偿方案

景苑公司的债权清偿方式除回迁房实物清偿外，其他债权采取货币清偿，同一顺位不足清偿的，按比例清偿。

（一）续建完成后向回迁户交房，进行实物清偿

（二）购房债权和建设工程价款清偿方案

购房债权本金部分、建设工程价款全额清偿，不能全额清偿的，按比例清偿。相应的利息、赔偿金、诉讼费等纳入普通债权清偿。偿还时间为重整计划执行期内，具体偿还时间根据房屋销售情况确定。

### （三）税收债权的清偿方案

税收债权23.71万元，首先在政府专班的支持下争取减免，减免不成的，全额货币清偿，不能全额清偿的，按比例清偿。相应的滞纳金纳入普通债权清偿。偿还时间为重整计划执行期内，具体偿还时间根据房屋销售情况确定。

（四）普通债权清偿方案

依据债权人会议核查的债权额不能全额清偿的，按比例清偿，偿还时间为重整执行期内，具体偿还时间根据房屋销售情况确定。

根据黄松亭、黄建、曹承敏、王文彦、纪圣云、潘勇惠、张秀云共七位普通债权人在预重整前的诉讼程序中与债务人达成的调解协议，债权人已放弃达成调解协议之前的利息，而达成调解协议后债务人并未实际履行还款义务，上述七人债权在第一次临时债权人会议上确认的债权数额中不含已放弃利息和达成调解协议后至预重整决定日2023年7月28日期间的利息。基于公平清偿原则，上述七人本次清偿债权额调整为债权人会议已确认债权数额加计调解协议后至预重整决定日期间的利息，利率按同期银行利率计算，但是上述七位债权人仍依据在第一次债权人会议上确认的债权数额行使表决权等各项权利，加计的利息仅作为清偿的依据。

以上七人加计利息合计金额为30.52万元，对整体普通债权清偿率没有重大影响。

在重整计划（草案）被区法院裁定批准后30日内，各债权人应主动解除对景苑公司土地等资产的查封手续。

四、债权清偿款支付相关事宜

（一）景苑公司将债权清偿款直接支付至债权人在债权申报表上记载的账户中。

（二）债权人对提供账户的真实性、合法性、有效性负责。没有提供账户或提供账户信息不准确的，债权人自行承担不利后果。

（三）向景苑公司的债权人支付债权清偿款前，该债权人须依法向景苑公司提供合规票据，并补足景苑公司进入重整程序前应提供给景苑公司的合规票据。

（四）债权人的债权受偿款被人民法院等有权机关依法要求协助执行的，景苑公司履行协助义务即等同于履行相应债权清偿款支付义务。

五、暂未确认债权的处理

对于已依法申报但暂未得到管理人审查确认的债权，各债权申报人应及时履行相关债权确认程序，管理人预留相关偿债份额，在该债权依法确认后，按照重整计划规定的同类债权的清偿方案受偿。

六、未申报债权的处理

根据《破产法》第九十二条的相关规定，未申报债权在景苑公司重整计划执行期间不得行使权利。重整计划执行完毕后，未申报债权可按照重整计划规定的同类债权的清偿方案向景苑公司主张权利。

自本重整计划执行期满3年内，仍未补充申报或提出债权受偿请求的，视为债权人放弃债权受偿权利，景苑公司不再承担清偿责任。

第九部分 重整投资及经营方案

一、投资方案

### （一）投资人

经债权人推荐，区住建局同意，并征求债务人意见后，选定祥硕公司为景苑公司预重整续建的意向投资人。

### （二）投资方式

根据临时管理人与投资人达成的《重整投资协议》,约定由投资人在700万元额度内负责筹措续建资金和垫付续建工程款，资金性质为景苑公司共益债务。景苑公司管理人就景苑小区续建工程价款及其他投入资金进行审计，以审计结果确定投资方的投入资金数额。

### （三）投资保障

投资人投入资金的用途只能用于支付后续建设施工款项及项目管理费用。

在法院受理破产重整后，投资人投入资金和约定投资收益作为景苑公司的共益债务，以景苑小区重整后实现的销售收入（不含回迁）为基数，按6%的比例支付投资人投资收益。偿还该资金的来源为景苑小区项目销售款，以此返还投资款和支付投资收益。

本着依法依规，依据重整方案、确保破产费用、有利于重整工作，先返还投资本金后支付投资收益、投资收益与实现现金收入挂钩、节约投资人成本的原则及时清偿。

### （四）投资人退出机制

进入重整执行期后，根据协议约定，如果由于投资方资金不到位等原因不能按协议约定完成续建义务，经景苑公司管理委员会催告仍不能履行本协议的，管理人、景苑公司管理委员会有权与投资方解除协议并另寻求资金完成续建。投资方已实际投入的资金（不含保证金50万元，保证金不退）经审计后按共益债务依法清偿，但投资方不再享有取得投资收益的权利。

如果由于景苑公司管理委员会原因或者政府等方面原因，导致续建不能完成，投资方经审计已实际投入的资金连同含保证金50万元按共益债务依法清偿，不再向投资方方支付投资收益。

二、 重整经营方案

### （一）成立景苑公司管理委员会

根据景苑公司的实际情况，成立景苑公司管理委员会，债权人会议表决通过本方案，则视为同意设立景苑公司管理委员会，并具体负责景苑公司重整期间经营，按照本方案列明的职责范围履行职责。

### （二）管理委员会组成

管理委员会成员五人：政府专班一人、景苑公司管理人负责人一人、债权人会议主席一人、投资人一人、回迁户代表一人。

### （三）管理委员会职能

管理委员会接受债权人会议及债权人委员会和管理人的监督，行使以下职能：

1．负责经营管理日常事务、以债务人名义对外签订合同；

2．项目证照、房屋证照等开发手续的办理；

3．工程全流程管理、工程质量管理、决定建筑施工审核；

4．协调金融机构为购房户办理按揭贷款；

5．及时进行工程决算；

6．回迁户房屋处理、决定房屋尾款的收取时间；

7．按照区法院批准通过的重整计划规定的受偿方案做好财产分配、交付及项目等工作；

8．积极争取政府以及资规、住建、税务等部门的支持，争取项目建设涉及的各项优惠政策，尽可能降低建设成本，增加项目收益和偿债资金；

9．协助政府处理信访稳定问题；

10．其他应由管理委员会处理的事务等。

### （四）具体经营实施方案

1．移交

本预重整方案经债权人会议表决通过，区法院受理破产重整申后，债务人在 3-5 日内将景苑公司的公章、证照、文书、账簿等资料（不包含管理人履职相关的文件）移交景苑公司管理委员会，由管理人制定相关管理制度，提交区法院同意后执行。管理人负责监督重整方案的执行。

2．经营资金的筹集

景苑公司管理委员会成立后，景苑公司重整所需要的资金由投资人在700万元额度内提供，不足部分可采取以下方式筹集：

（1）借入共益债；

（2）资产变现；

（3）购房户（回迁户）交付全部应补房款；

（4）其他合法途径筹集。

筹措的资金必须进入管理人账户优先用于景苑小区项目工程建设，并接受债权人会议监督。

（五）经营目标

在重整计划（草案）被区法院批准后五个月内完成项目工程续建并通过综合验收，达到销售条件，二十四个月内完成销售。

三、重整经营方案变更

景苑公司管理委员会根据市场情况，本着从有利于债权人利益的原则，认为有必要对经营方案部分内容进行重大调整或变更的，应及时向管理人报告。管理人认为有必要的，应及时向债权人会议报告，并对经营方案调整及变更方案交付债权人表决通过，报区法院裁定批准后，予以实施。

第十部分 预重整方案表决

根据本预重整方案第七部分的债权分组，各债权人的表决权份额依据临时管理人审核确认的债权数额行使表决权，方式是采取寄送书面材料或面谈方式征求表决意见，适用第一次债权人会议通过的《景苑公司债权人会议非现场表决办法》。参照《破产法》第八十四条第二款、第八十六条第一款的规定，同一表决组的债权人过半数同意预重整方案，并且其所代表的债权金额占该组债权总额三分之二以上的，即为该组通过预重整方案。各表决组均通过预重整方案时，预重整方案即为通过。

如通过的预重整方案与重整程序中制作的重整计划（草案）内容一致的，有关债权人对预重整方案的同意视为对该重整计划（草案）表决同意。

但是下列情形除外：

（一）重整计划（草案）对预重整方案的内容进行了修改并对有关债权人有不利影响，或者与有关债权人重大利益相关，受到影响的债权人有权对重整计划（草案）重新进行表决。

（二）预重整方案表决前债务人隐瞒重要信息、披露虚假信息，以及预重整方案表决后客观情况出现重大变化的，受到实质性影响的权利人有权对重整计划（草案）重新进行表决。

第十一部分 重整计划的执行和监督

## 一、重整计划的执行

## （一）执行主体及执行完毕的后果

依据企业破产法第八十九条的规定，景苑公司是重整计划的执行主体，具体由景苑公司管理委员会负责重整计划执行期间的经营管理，债务清偿由管理人依重整计划负责具体执行。

债权人的债权，按区法院裁定的重整计划确定的方案受偿后，未受偿的债权，自重整计划执行完毕之日起，景苑公司不再承担清偿责任，债权人不得再向景苑公司主张债权清偿责任。

（二）执行期限

重整计划的执行期限自区法院裁定批准重整计划之日起24个月内完成。在此期间，应当严格依照重整计划的规定清偿债务，并随时清偿破产费用和共益债务。如非债务人自身原因，致使重整计划无法在上述期限内执行完毕，景苑公司应于执行期限届满前向区法院提交延长重整计划执行期限的申请，并在区法院批准的延长执行期限内继续执行，重整计划提前执行完毕的，执行期限在执行完毕之日到期。

（三）重整计划的调整

重整执行期内，因客观因素需要对重整计划作出调整的，在不损害债权人利益的前提下，由管理人会同管理委员会制定《重整计划草案(修正案)》经债权人表决通过后，报区法院裁定批准。

二、 重整计划的监督

（一）监督主体

依照企业破产法第九十条的规定，自区法院批准重整计划（草案）之日起，在重整计划规定的监督期内，由管理人监督重整计划的执行。

### （二）监督期限

重整计划执行的监督期限与执行期限一致。重整计划提前执行完毕的，监督期限亦自重整计划执行完毕之日届满。根据重整计划执行的实际情况，需要延长重整计划执行的监督期限的，由管理人向区法院提交延长重整计划执行监督期限的申请，并根据区法院批准的期限继续履行监督职责。

第十二部分  特别事项的处理及说明

一、 预重整程序与重整程序衔接

临时管理人在预重整工作完成后，向区法院提交预重整工作报告并向区法院申请进入重整程序，由区法院裁定是否受理重整申请。

通过的预重整方案与重整程序中制作的重整计划（草案）内容一致的，有关债权人对预重整方案的同意视为对该重整计划（草案）表决同意。

但是下列情形除外：

（一）重整计划（草案）对预重整方案的内容进行了修改并对有关债权人有不利影响，或者与有关债权人重大利益相关，受到影响的债权人有权对重整计划（草案）重新进行表决。

（二）预重整方案表决前债务人隐瞒重要信息、披露虚假信息，以及预重整方案表决后客观情况出现重大变化的，受到实质性影响的权利人有权对重整计划（草案）重新进行表决。

如本案被裁定进入破产重整程序，则该预重整方案转为重整计划（草案），债权人对预重整方案的表决通过视为对重整计划（草案）的表决通过，经区法院裁定批准执行的，重整计划（草案）生效。重整计划（草案）生效后，对全体债权人、债务人、投资人均有法律效力。重整计划对相关方权利义务的规定，其效力及于该项权利义务的承继方或受让方。

二、重整计划风险

### （一）风险识别

尽管在预重整程序中，管理人通过多种途径尽可能查明企业的债权债务和资产情况，但并不能保证万无一失，而且重整计划执行期间的市场行情变化，国家政策调整等客观原因都可能影响重整计划的执行及执行效果。

经临时管理人研判，本预重整方案主要存在如下风险：

1．因投资人原因，重整资金无法及时到位，致使续建不能如期进行；

2．重整成本超出预期

管理人根据目前掌握的情况，预计了重整成本，但实际发生重整成本如超出预期，导致降低清偿率；

3．当下需求收缩、供给冲击、预期减弱，经济不确定性增多，商品房市场不确定性增大，预估销售价格如低于实际成交价格，导致降低清偿率；

4．发生重整计划需要变更的情形，如债权人会议不同意变更重整方案，导致重整工作无法推进；

5．其他不可控因素。

以上风险的发生有可能造成债权实际清偿率与预重整方案测算清偿率差异，或者导致重整计划难以如期完成，甚至不能推进。

提请债权人予以特别关注。

### （二）风险应对

管理人遵照依法依规，尊重事实，以维护债权人利益为核心原则，积极担当作为，采取一切必要措施适当处置化解，争取最好的结果。

三、 破产费用和共益债务的支付

根据《破产法》第四十三条规定，预重整以及重整计划执行期间所发生的破产费用、共益债务和管理人执行职务费用由债务人财产据实随时清偿。

四、 非预重整方案变更事项

本预重整方案载明的估算数据及清偿比例等数据仅为临时管理人依据当前掌握材料的客观预估，因资产变现预估价格与实际销售价格不同、实际发生的续建成本及相关费用与实际发生不同、实际债权人补充申报，暂缓认定的债权得以认定等原因，导致清偿比例等数据发生调整的，不属于预重整方案的变更。

五、风险提示

本方案预估各类债权清偿率仅是根据目前掌握情况的测算数据，并不能保证确定实现。

鉴于景苑公司的财务账册资料和其他相关文件资料保管不规范、不完整，可能存在临时管理人未能查明的其他风险。

以上情况，债权人表示同意接受。

六、预重整方案的解释

本预重整方案由景苑公司临时管理人及管理委员会负责解释。

# 山东聊城景苑房地产开发有限公司

# 山东聊城景苑房地产开发有限公司临时管理人

二O 二三年十一月二十八日

附件: 山东聊城景苑房地产开发有限公司债权表

结 语

自区法院决定对景苑公司预重整以来，临时管理人结合景苑公司资产与负债的基本情况，在相关法律法规允许的范围内，在政府、法院、债权人的支持下，对重整投资人的招募、重整模式、预重整方案的制作进行了充分设计和论证，进而制定本预重整方案。

本预重整方案只有经临时债权人会议的表决，最终由法院裁定批准后方能生效。本预重整方案顺利、完整执行，才能避免企业破产清算给全体债权人及其他利益人带来更大的损失。若景苑公司预重整方案未获表决通过，景苑公司将无法申请进入破产重整程序。

本预重整方案能否完整执行，面临国家政策、法律法规、行业宏观环境、 市场和不可抗力等不可控因素的影响，存在债权清偿不能达到重整计划预期的风险。目前，景苑公司还有机会通过重整程序避免企业因破产清算导致财产大幅度贬损的后果。只有在本重整计划完成执行的前提下，才能最大化减少债权人的损失，达到现有条件下地方政府、各债权人及其他利益相关人的共赢结果。

管理人希望，一旦本重整方案得到通过和批准，景苑公司、债 权人、职工、股东以及其他利益相关人均应严格履行各自义务，相互配合，确保重整计划全面、准确地执行。

最后，管理人真诚希望各债权人、利益相关人充分权衡利弊，为自身摆脱债务困境，珍惜预重整方案的来之不易，认真负责地行使表决权。