三明华瑞房地产开发有限公司破产清算案

工程质量鉴定辅助机构的第二次选聘公告

三明市中级人民法院于2023年10月17日根据债权人申请，作出（2023）闽04破申28号《民事裁定书》，裁定受理三明华瑞房地产开发有限公司（下称“华瑞公司”）破产清算案，并指定由福建省宁化县人民法院（下称“宁化法院”）审理。经公开遴选，宁化法院于2024年2月1日作出（2024）闽0424破1号《决定书》，指定福建信实律师事务所担任华瑞公司管理人。

为了有序推进华瑞公司的破产程序进程，遵循“公开、效率、成本控制”等原则，管理人已采取公开择优方式选聘工程质量鉴定辅助机构，并于2024年3月25日选定福建省北捷工程检测有限公司为中标候选机构，但因该公司未进入2024年度三明市房屋鉴定机构名单，已声明放弃中标资格，故管理人决定重新选聘三明华瑞房地产开发有限公司破产清算案工程质量鉴定辅助机构，由辅助机构根据管理人的要求按期完成相关工程质量鉴定，为本案的债务清理和资产盘活处置提供专业意见。

一、选聘范围

本次选聘的主要服务项目内容涉及华瑞公司及其开发的建设工程主体的工程质量鉴定项目，受聘机构应按管理人规定的期限和要求高质量完成相应的辅助工作，根据管理人要求就委托事项出具正式的书面报告，根据债权人会议的要求列席会议和接受询问。

二、华瑞公司的基本概况

华瑞公司于2011年02月22日在宁化县市场监督管理局登记注册，统一社会信用代码：913504245692742689；注册资本：人民币2000万元；法定代表人：陈辉（已故）；经营范围：房地产综合开发、出售商品房，五金交电、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；营业期限：自2011年02月22日 至 2031年02月21日；企业注册地址：福建省三明市宁化县翠江镇新桥二路2号翠江豪园2号楼107室。华瑞公司登记股东及持股比例分别为：陈学秋60%股权，陈辉40%股权。

据管理人初步调查，华瑞公司名下主要资产包括但不限于：

（一）国有土地使用权及在建工程

华瑞公司已取得土地使用权证记载的总面积为9918.00平方米，包括以下2宗：

(1）土地使用权证号：宁国用（2011）第18605号，登记机关：宁化县国土资源局，地号：地号8-3-101（1），座落：宁化县翠江镇新桥头（翠江豪园），地类（用途）：商住用地，使用权面积：6782㎡。使用权类型为出让，终止日期为住宅2080年12月28日，商业2050年12月28日。

(2）土地使用权证号：宁国用（2011）第18606号，登记机关：宁化县国土资源局，地号8-3-101（1），座落：宁化县翠江镇新桥头（翠江豪园），地类（用途）：商住用地，使用权面积：3136㎡。土地使用权类型为出让，终止日期至住宅2080年12月28日，商业2050年12月28日。

（3）在建工程情况：该项目规划用地面积0.99万m²，占地面积0.40万m,总建筑面积4.08万m²,计容建筑面积3.27万m²，其中住宅可售面积2.25万m²(套数为222套)，商业及写字楼可售面积1.02万m²(商业322间，写字楼8间)。分两幢楼建设，其中1#楼建筑层数为二十五层，裙楼为四层；2#楼建筑层数为二十七层，裙楼建筑层数为三层，目前1#楼封顶，外墙贴面砖至四层，2#楼基本完工，部分业主已实际装修入驻。

- （二）关于银行资金、应收账款、其他应收款等资产信息，因管理人暂未接管到各类台账及财务凭证，目前暂无信息；待管理人接管后及时向辅助机构披露，后续将协助相关辅助机构进一步收集和调查了解。

三、响应机构资格要求

（一）参与本次选聘的工程质量鉴定机构应具备以下条件：

1.具有独立的民事行为能力并能独立承担民事责任；

2.依据中国法律注册成立的，具有建设行政主管部门核发的可承接本检测项目的有效的工程质量检测机构企业资质等级证书，并具有有效的质量技术监督机构颁发的CMA计量认证证书，住所地设在福建省或在福建省内设有分支机构，并入选三明市住房和城乡建设局2024年度三明市房屋鉴定机构名单；

3.具备司法鉴定资质的优先，曾参与房地产企业破产案件的优先；

4.指派工作团队不得少于5人，其中高级职称以上不得少于2人；

5.与本案无利害关系，且不得存在3年内因违规执业被行政处罚或者行业处分的情形，且不得进入国家信用系统公示的失信人名单；

6.人民法院或管理人认为其他有利于项目处置的条件。

# （二）上述“与本案无利害关系”包括以下情形

1.与华瑞公司没有未了结的债权债务关系；

2.在破产受理前三年内，不曾为华瑞公司提供相对固定的服务；

3.现在不是或在破产受理前三年内不是华瑞公司股东或者高级管理人员；

4.现在没有担任或者在破产受理前三年内没有为华瑞公司提供财务顾问、咨询等服务；

5.人民法院或管理人认为可能影响其履职的其他情形。

四、工作时限要求

根据管理人要求，应当于入场后一个月内完成相关工作，不迟于2024年7月15日前提交初稿，并在2024年8月15日前提供终稿报告。无正当理由逾期完成相关辅助工作或提供不符合管理人要求的工作成果的，每逾期一个月按照10%的标准扣减服务费，无正当理由超过三个月仍未完成或拒绝提交的，管理人有权解除合同，拒绝支付相关服务费，并按照约定服务费的20%计算违约金。

- 工作内容及范围

清算组（管理人）根据前期部分债权人、债务人代表的反馈情况情况，初步确定工程质量检测内容为：“翠江豪园”项目在建工程有关的地基基础、主体结构、建筑材料、施工工艺、设备安装、室内环境、建筑结构等进行检测，主要包含但不限于：（1）建筑物倾斜率检测、沉降观测；（2）结构安全性鉴定；（3）结构实体检测：包括混凝土强度检测、砂浆强度检测、砌体强度检测、钢筋保护层厚度检测、楼板厚度检测等；（4）地基基础稳定性及质量综合性检测；（5）建筑物安全性级别的鉴定。工程质量检测机构的具体工作内容及范围以其提供的工作方案及管理人与其最后签订的书面合同为准。

六、付款方式

鉴于管理人暂未接管到华瑞公司的货币资金，可能无法正常支付本选聘项目合同价款。但根据《企业破产法》及相关规定，在本项目进入破产程序后，管理人将向债权人会议通报将前述价款纳入破产费用，经审议通过后在华瑞公司具备付款能力时优先从债务人财产中分期支付。

辅助机构的报价应为包干价格，所产生的人员餐费、差旅费、保险费均由辅助机构自行承担。

响应辅助机构参与本选聘，即视为充分了解前述要求并接受前述付款方式受聘。中选的辅助机构不得因此停止或拒绝按约定推进相关工作，也不得因此拒绝出具咨询意见或报告，不得拖延推进工作和更换工作人员，承诺对工程质量鉴定中知晓的未经管理人公开的数据、信息等履行保密义务，并接受管理人、债权人会议和宁化法院的监督指导。

七、选聘程序

（一）响应报价

意向机构可向管理人了解具体项目信息及需求，应于2024年6月4日下午17：00前通过邮寄或当面提交方式将响应文件密封送达至管理人（联系人：钟律师，联系电话15206040995，林律师，联系电话15960274960；联系地址：福建省厦门市思明区湖滨南路334-1号二轻大厦九楼福建信实律师事务所），文件送达时间以意向机构将响应文件送达上述管理人办公室的时间为准。响应报价前如需了解项目情况、获取必要的资料，可联系钟律师，联系电话15206040995。

需提交的响应文件如下：

1.响应报价书（含自评表）；

2.有效的商事登记证明文件、执业资格证书；

3.拟指派团队负责人及成员名单及执业资格证书；

4.业绩证明；

5.参选机构关于与华瑞公司无法律上的利害关系的声明；

6.近3年未因违规执业被行政处罚或者行业处分的声明、无失信行为的声明、及时高效规范履职的承诺书等；

# （二）最高控制价

# 为控制成本，本次选聘设定最高控制价。工程质量检测费最高不超过人民币40万元。

# （三）评审和录用

如仅有一家机构报名并符合本公告要求，则不再进行竞聘程序，经审查符合条件及现场磋商则直接选聘。如有两家以上机构报名，则根据机构资质、工作业绩、方案建议、报价响应等内容进行评分竞聘。

本次评审，根据响应辅助机构提交的响应报价文件，考核其是否能够最大限度地满足公告中规定的评分标准，并结合评审组对辅助机构提供的响应文件综合评定后，择优确定受聘机构。评审工作安排在2024年6月7日前举行，评审人员和评审安排以管理人安排为准，接受宁化法院的监督。如报价过高，评审组有权要求报名机构下调报价或适时调整服务项目。具体评分标准如下：

| 序号 | 评分标准 |  | 总分100分 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 依据中国法律注册成立的，具有建设行政主管部门核发的可承接本检测项目的有效的工程质量检测机构企业资质等级证书，并具有有效的质量技术监督机构颁发的CMA计量认证证书，住所地设在福建省或在福建省内设有分支机构的，得5分；入选三明市住房和城乡建设局2024年度三明市房屋鉴定机构名单的，得5分；具备司法鉴定资质的，加5分，总得分不超过15分 |  | 15 |
| - 2 | 曾向管理人提供房地产企业破产案件工程质量鉴定辅助服务的，每件得每件得5分，已裁定批准重整计划的案件加2分，总得分不超过20分 |  | 20 |
| - 3 | 团队保证 | 团队不少于5人，且有层级高、经验丰富的项目负责人及配备满足工作要求的专业人员及辅助人员 | 10 |
| - 4 | 报价 | 最低报价得20分，依次递减5分，最低不低于10分 | 20 |
|  |  | 同意报价经再协商适当下调（下调幅度不超过20%） | 10 |
| - 5 | 综合素质 | 结合方案建议（检测数量、内容、工期）、业务经验、人员数量、人员素质、专业知识等综合评判；最高分25分，最低不低于5分 | 25 |

（三）签订合同

经评选确定受聘机构后，管理人将公示，并在公示期满后与受聘机构签订委托合同。合同的协商和签订不应影响受聘机构提前进场及与管理人做好工作交底，确保辅助工作的有序开展。受聘机构应当依约及时、全面履行相应的辅助工作，否则管理人有权解除合同、更换受聘机构，追究受聘机构的违约责任并向主管部门发出督导建议。

八、联系方式：

联系方式：钟律师，联系电话15206040995；林律师，联系电话：15960274960。

资料提交地址：福建省厦门市思明区湖滨南路334-1号二轻大厦九楼福建信实律师事务所。

三明华瑞房地产开发有限公司管理人

二〇二四年五月二十九日

附件：

响应报价书

致：三明华瑞房地产开发有限公司管理人

本单位已充分阅读《三明华瑞房地产开发有限公司破产清算案工程质量鉴定辅助机构的第二次选聘公告》，充分了解贵单位针对华瑞公司的工程质量鉴定机构选聘要求及相关情况，同意在2024年【】月【 】日17：00前进行响应，并根据项目情况提出如下报价和承诺：

一、本单位愿意报价        元，□同意 / □不同意（填写“√”）报价经协商适当下调（下调幅度不超过20%），承担三明华瑞房地产开发有限公司工程质量鉴定项目工作，同时承诺：

# 1. 本单位如被选定，将按响应做出承诺全面履行，配合管理人做好辅助工作，并接受公告约定的提前进场（工作交底）和付款安排；

2. 本单位如被选定，将指派如下工作团队，并恪守保密义务：

| 序号 | 人员 | 职称或学历、学位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 项目负责人 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

二、本单位如被选定，将按照管理人要求于入场后三十日内完成相应的辅助工作，并根据管理人的要求出具报告初稿，并于2024年【 】月【 】日前完成终稿。逾期完成相关工作或逾期出具书面正式报告的，同意按公告须知的要求承担违约责任。

三、本单位指定                （身份证号码：              联系电话：                  ） 为本选聘项目授权代理人，有权代为递交《响应报价书》和参与评选。本单位确认下列地址为有效送达地址：                                               。

响应单位：(公章)

年  月  日

三明华瑞房地产开发有限公司破产清算案

工程质量鉴定机构自评表

| 序号 | 评分标准 |  | 总分100分 | 证明材料及页码 | 自评分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 依据中国法律注册成立的，具有建设行政主管部门核发的可承接本检测项目的有效的工程质量检测机构企业资质等级证书，并具有有效的质量技术监督机构颁发的CMA计量认证证书，住所地设在福建省或在福建省内设有分支机构的，得5分；入选三明市住房和城乡建设局2024年度三明市房屋鉴定机构名单的，得5分；具备司法鉴定资质的，加5分，总得分不超过15分 |  | 15 |  |  |
| 22 | 曾向管理人提供房地产企业破产案件工程质量鉴定辅助服务的，每件得5分，已裁定批准重整计划的案件加2分，总得分不超过20分 |  | 20 |  |  |
| 33 | 团队保证 | 团队不少于5人，且有层级高、经验丰富的项目负责人及配备满足工作要求的专业人员及辅助人员 | 10 |  |  |
| 44 | 报价 | 最低报价得20分，依次递减5分，最低不低于10分 | 20 |  |  |
|  |  | 同意报价经再协商适当下调（下调幅度不超过20%） | 10 |  |  |
| 55 | 综合素质 | 结合方案建议（检测数量、内容、工期）、业务经验、人员数量、人员素质、专业知识等综合评判；最高分25分，最低不低于5分 | 25 |  |  |
| 自评分合计： |  |  |  |  |  |

响应单位：      （公章）

年  月  日