重庆天和国际中心擦窗机维修工程招标文件

工程名称：重庆天和国际中心擦窗机维修工程招标
招

标

文

件

招  标  人：  重庆永德置业有限公司
重庆永德置业有限公司管理人

 2025 年 7 月

目    录

第一章  投标人须知前附表

第二章  投标人须知

第三章  招标文件

第四章  投标文件的编制与提交

第五章  开标、评标和定标

第六章  投标文件格式

第一章  投标人须知前附表
	项号
	内    容
	说明与要求

	1
	工程名称
	天和国际中心擦窗机维修工程

	2
	工程地点
	重庆市江北区观音桥步行街10号

	3
	工程概况
	1、天和国际中心项目是一个集地下停车库、商业、办公、高档酒店、会议、餐饮等于一体的城市地标性超高层综合体。地块的建设用地面积为9451平方米，建筑层数为地上58层，地下8层，建筑高度282.3米。

2、项目功能分布地上部分：

1）、一层设酒店、办公步行出入口。

2）、一层至五层裙房为精品商业。

3）、六层至四十六层塔楼为低、中、高区办公。

4）、四十七至五十六层为精品酒店。

5）、五十七、五十八层为高档会所。

6）、十六、三十一、四十七层分别设避难层。

3、擦窗机设备为普英特QCDG250J29YZ1.8BL轨道式伸缩擦窗机及附属设施设备1套。

	4
	资金来源
	自筹

	5
	招标方式
	公开招标

	6
	维修依据
	1、国家和地方现行相关法规、规范、标准；

2、擦窗机现状；

3、招标人提供的竣工图。

	
	维修范围（工作内容）
	擦窗机检测、更换零部件、运输（不含场内垂直运输）、卸货、二次及多次转运、就位、安装、电气布管布线、调试、检验检测（含第三方）、验收合格、技术服务及培训、维保、售后服务、相关文件的提交，以及从政府有关职能部门获得与本项目有关的一切所需的许可及审批等。

	
	质量要求
	符合国家检验标准一次性验收合格（须提供有检测资质的第三方验收报告），擦窗机保持平稳运行状态。

	7
	工期要求
	15个工作日内（包括检测、调试及验收完成）

	8
	投标人资质
	1、具备独立法人资格，企业经营范围包括擦窗机械及吊篮的安装、维修；

2、承认和履行招标文件的各项规定；

3、近两年完成同类维修业绩3个以上；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5、投标人须具备《安全生产许可证》（建筑施工）；
6、投标人须具备起重设备安装工程专业承包贰级；
7、投标人须具备有效的建筑施工安全生产许可证；
8、投标人须持有有效期内的特种设备第三者责任险；
9、投标人须通过ISO9001质量管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证；
10、项目组成员不少于2人，其中项目负责人1人，操作人员不少于1人；
11、项目组全部成员须持有高处作业操作证；
12、项目负责人须具备5年以上高空机械设备维修经验，至少担任过1项200米以上擦窗机维修项目的负责人。

注：资质业绩等证明文件须提供加盖投标人鲜章的复印件。

	9
	擦窗机技术参数
	以竣工图和现场踏勘为准。

	10
	资格审查方式
	资格后审，招标人自行审查

	11
	现场踏勘时间
	由投标人自行组织踏勘现场

	12
	承包方式
	包工包料

	13
	投标报价
	1、本项目分两部分报价：擦窗机配套钢丝绳（直径8mm及以上）单根限价2.24万元（含税），投标人自行填报维修数量；除钢丝绳外其他设施设备零部件的更换维修保养等限价5万元（含税）；其中，钢丝绳由投标人根据现场踏勘情况自行判断是否需要维修。
2、本项目达到工程验收合格满足使用功能所包含的除场内垂直运输以外的全部费用，包括但不限于：制作、采购、供货、场外运输、卸货、二次及多次转运、安装、电气布线、调试、配合费用、安全文明施工、风险、检验检测（含第三方）、验收合格、成品保护、各种税费、技术服务及培训、维保、售后服务、相关文件的提交及从政府有关职能部门获得与本项目有关的一切所需许可及审批等所需的人工费、材料费、运输费、机械费、措施费、水电费、配合费、管理费、高空作业降效费、利润、税金及风险等。
3、本项目固定总价包干，不受市场价格上涨等政策性调整而增加。

	14
	投标文件装订及密封要求
	见第四章第5条、第6条

	15
	递交投标文件时间及地点
	 2025年7月30日10:00时前

收件人：重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人） 郝老师 13647645883
地点：重庆市江北区江北嘴中央商务区金融街金融中心A座25楼

	16
	开标时间及地点
	招标人自行组织开标

	17
	投标货币
	人民币

	18
	投标有效期
	为30日历天（从提交投标文件截止日起计算）

	19
	投标文件组成及数量
	投标文件纸质版壹份、电子版扫描件发至邮箱：ydzyglr@163.com。扫描件或者邮件须设置密码，招标截止时间后告知招标人密码。

	20
	评标方法
	符合招标文件要求且投标报价最低

	21
	合同签订
	中标结果公示三个工作日后，签订正式合同

	22
	投标保证金
	本次招标不收取投标保证金（按招标文件要求制作投标文件）

	23
	履约保证金
	本项目不收取履约保证金

	24
	付款方式
	维修完毕通过验收取得有检测资质的第三方验收报告并移交招标人后，支付至合同结算价的95%；质保期1年，质保到期后支付剩余结算价的5%。

	25
	招标公告、招标文件、澄清或补充文件、中标通知等文件的公布网站
	全国企业破产重整案件信息网（http://pccz.court.gov.cn/pcajxxw/index/xxwsy）、易审平台（https://www.cqfygzfw.gov.cn/index.html）




第二章  投标人须知

1.项目说明

1.1 详见投标人须知前附表第3条（第一章第3条）。

1.2 招标单位重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人）为本项目招标人（合同中的甲方），自愿参加本项目投标的公司投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标候选人，签订合同后的中标候选人为本项目工程施工方（合同中的乙方）。

1.3 潜在投标人必须按照国家《保密法》以及保密工作的相关规定，对招标文件的内容承担保密义务，维护招标人的权利，发生窃、泄密事件的潜在投标人应承担相应的法律责任。

1.4 投标人一旦参与本次招标活动，既被视为接受本招标文件的所有内容，如有任何异议，应在投标截止时间前提出。

2.本次维修的原设计供货安装工程竣工图纸

工程图纸名：  天和国际中心擦窗机竣工图纸 。

3.投标人资质
详见投标人须知前附表第8条。

4.投标费用
不论投标结果如何，投标人应承担其参加本投标活动所涉及的相关费用。

5.踏勘现场

5.1 投标人自行踏勘现场。

5.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

5.3 投标人自行承担在踏勘现场中发生的安全事故和财产损失等。

5.4 招标人介绍的工程场地、设备状态和相关周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

6.语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。

7.计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

第三章 招标文件

1.招标文件的组成

1.1 招标文件包括下列内容：

第一章  投标人须知前附表

第二章  投标人须知

第三章  招标文件

第四章  投标文件的编制及提交

第五章  开标、评标、定标

第六章  投标文件格式

1.2 招标文件除上述内容外，招标人按相关规定所发出的补充通知或修订函件等均是招标文件的组成部分。

2.招标文件的澄清

2.1 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应及时向招标人提出质疑。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的质疑对招标文件做出澄清，招标人有关澄清招标文件的公开形式的文件都将作为招标文件的合法组成部分。

2.2 无论投标人对所有招标文件是否认真阅读，招标人均认为投标人对所有招标文件已不存在疑义并已充分理解，其投标文件应充分考虑到本招标工程所存在的承包商能预见的各种风险。

3.招标文件的修改
3.1 招标文件发出后，在投标截止日前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可对招标文件进行修改。
3.2 招标文件的修改将以公开形式发布，招标文件一经招标人修改，将以修改后的招标文件为准。
3.3 招标文件、招标文件澄清、修改的补充通知内容，均以公布的内容为准。当招标文件、招标文件澄清、修改的补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；电话或口头咨询和答复的意思解释均不作为招标文件的内容；招标人保留对所有书面和口头咨询保持缄默的权利。
3.4 招标人保证将招标文件澄清或修改在投标截止时间前以公开形式发布。为了使投标人在编写投标文件时有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以视其修改的工作量，酌情考虑是否延长递交投标文件的截止时间，并将修改后的递交投标文件截止时间以公开形式公布。

第四章  投标文件的编制与提交

1.投标文件的数量

投标文件：投标文件纸质版壹份、电子版扫描件发至邮箱：ydzyglr@163.com。扫描件或者邮件须设置密码，招标截止时间后告知招标人密码。
2.投标报价及付款方式

2.1投标价格

2.1.1投标人的投标报价为投标人的投标文件中提出的各项支付金额的总和。

2.1.2各投标人应根据招标文件的要求，进行合理优惠投标报价。所报价格应包含招标文件所要求的本项目达到工程验收合格满足使用功能所包含的除场内垂直运输以外的全部费用，包括但不限于：制作、采购、供货、场外运输、卸货、二次及多次转运、安装、电气布线、调试、配合费用、安全文明施工、风险、检验检测（含第三方）、验收合格、成品保护、各种税费、技术服务及培训、维保、售后服务、相关文件的提交及从政府有关职能部门获得与本项目有关的一切所需许可及审批等所需的人工费、材料费、运输费、机械费、措施费、水电费、配合费、管理费、高空作业降效费、利润、税金及风险等。
2.1.3所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

2.1.4固定价格合同，并不受市场价格上涨等政策性调整而增加。
2.2付款方式：维修完毕通过验收取得有检测资质的第三方验收报告并移交招标人后，支付至合同结算价的95%；质保期1年，质保到期后支付剩余结算价的5%。
3.投标有效期

投标文件有效期为从投标文件截止之日起计算，本工程的投标有效期为30日历天，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

4.投标保证金：

    本次招标不收取投标人投标保证金。
5.投标文件的格式及其签署

5.1 投标文件包括本须知前附表中所规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件格式（表格可以按同样格式扩展）。

5.2 投标文件的文字除必须填写的内容外均需采用打印。必须填写的内容使用不褪色的墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认。

5.3 投标文件：

5.3.1 投标函部分包括：《投标报价书》、《授权委托书》。

5.3.2 营业执照、资质证书（复印件加盖公章）。

5.3.3 投标人业绩证明材料（复印件加盖公章）。
5.3.4 项目组成员名单及职责分工。
5.3.5 项目组成员资质证书。

5.3.6 质保维修以及其它服务承诺。

《投标报价书》、《授权委托书》须采用招标人提供的统一格式。投标人法定代表人签字（或盖章），并加盖投标人法人章，否则，其投标函无效。
5.4 投标文件封面采用白色封面，在页面右下角注明单位名称并加盖投标单位公章； 
6.投标文件的密封
 投标文件使用文件袋密封并加盖投标人公章，若投标文件没有按本须知第14条约定，该投标文件将被认定为无效投标文件。

7.投标的截止
7.1 投标人应按前附表规定的时间和地点将投标文件提交；
7.2 到投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于3个的，招标人将有权继续开标或重新组织招标；

7.3 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

8.履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第五章  开标、评标和定标

1．招标人自行组织开标、评标及定标，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

2．评标过程的保密

2.1 开标后，直至评标结束，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价、比较有关的资料和中标候选人的推荐情况，以及与评标有关的其他任何情况均严格保密；

2.2 在投标文件的评审和比较以及签订合同的过程中，投标人如试图向招标人施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝；

2.3 投标人不得向招标人询问评标过程的情况和索取评标过程的材料。

3.评标方法：招标人根据“符合招标文件要求且投标总报价最低”原则进行定标。招标人明确本项目分两部分报价：擦窗机配套钢丝绳（直径8mm及以上）单根限价2.24万元（含税），投标人自行填报维修数量；除钢丝绳外其他设施设备零部件的更换维修保养等限价5万元（含税）。其中，钢丝绳由投标人根据现场踏勘情况自行判断是否需要维修。投标人在投标截止日期前提交投标文件。到达开标时间后，招标人审查各投标人的投标文件，选取符合招标文件要求的投标人进行竞价，最低报价的投标人为中标单位，所报价格即为合同价格。

法定代表人授权委托书

本授权书声明：我     （姓名）系                         （投标单位名称）的法定代表人，现授权我单位的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加  重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人）   （招标人名称）的  天和国际中心擦窗机维修工程    （工程名称）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人：                  性别：            年龄：

单位：                    部门：            职务：

授权代理人无转委权。特此授权。
投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

日期：    年   月   日

	法定代表人身份证复印件




	授权代理人身份证复印件




投 标 函

致：重庆永德置业有限公司（管理人：重庆永德置业有限公司管理人）
一、根据已收到的“    重庆天和国际中心擦窗机维修工程    招标文件”，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我司经踏勘现场了解周边环境、交通运输情况、设备状况和能源供给情况，仔细研究上述招标文件的全部内容，包括但不限于投标人须知、技术参数及技术规范，图纸以及全部补遗和澄清文件。我们已完全理解了招标文件规定的招标范围，并考虑到了潜在的所有风险。据此，我们愿以总价       万元（包干价，含税金等）承接招标文件规定的全部工作，并在规定的时间内完成维修、验收、移交及培训。
	序号
	擦窗机零部件名称
	擦窗机零部件参数
	数量（根）
	单价（元/根）
	合计（元）

	1
	钢丝绳
	
	
	
	

	2
	除钢丝绳外其他设施设备零部件的更换维修保养等
	/
	

	合计
	


二、一旦我司中标，我司将派出         联系电话：                 （担任该项目联系人），保证在合同条款规定的日期完成维修、验收、移交及培训等工作。

三、我司同意所递交的投标文件在招标文件中规定的投标有效期内遵守本投标书。在该日以前的任何时间，本投标书一直对我司具有约束力，并可随时被接受中标。

四、在制定和签署正式合同书之前，本投标函连同贵司的书面中标通知，将构成约束贵我双方的合同。

五、本投标人对贵司招标文件中提出的合同条件没有异议，并愿意接受。若提出附加条件，招标人有权另行选择其他投标人。

六、我司同意并接受招标人向我司发出的有关招标文件的修改通知内容。
投标人（盖章）：                  

法定代表人或授权代理人（签字）：                           日期：
